# TỐI ƯU HOÁ EMR CLUSTER BẰNG SPOT INSTANCES & AUTO SCALING

## Đề xuất giải pháp giảm chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành hạ tầng Big Data trên AWS

### Tổng quan

Trong bối cảnh nhu cầu xử lý dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng tăng, các doanh nghiệp đang đối mặt với bài toán tối ưu hoá hạ tầng tính toán sao cho vừa đảm bảo khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, vừa kiểm soát được chi phí vận hành. Amazon EMR (Elastic MapReduce) từ lâu đã là lựa chọn phổ biến để chạy các workload Spark, Hadoop trên đám mây AWS. Tuy nhiên, việc triển khai EMR theo phương thức On-Demand truyền thống dẫn đến chi phí cao, đặc biệt khi phải duy trì cluster lớn, phục vụ các job ETL (Extract – Transform – Load) hằng ngày.

Đề xuất này tập trung vào việc tái cấu trúc mô hình vận hành EMR Cluster bằng cách áp dụng Spot Instances, Auto Scaling, cùng các chính sách lập lịch workload linh hoạt, giải pháp giám sát (Monitoring) và quy trình vận hành chuẩn hoá (Operational Procedures). Mục tiêu là đạt mức tiết kiệm chi phí trên 50%, đồng thời duy trì hiệu năng xử lý ổn định, khả năng mở rộng linh hoạt, đảm bảo SLA (Service Level Agreement) với các nhóm phân tích dữ liệu (Data Engineering, BI).

### Vấn đề cốt lõi

Hiện tại, cluster EMR đang được chạy hoàn toàn bằng On-Demand Instances, thiếu khả năng mở rộng tự động và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của đội ngũ vận hành. Điều này dẫn tới:

- Chi phí duy trì trung bình 50-100 USD/tháng.

- Tỷ lệ sử dụng tài nguyên (CPU/Memory) không đều, gây lãng phí.

- Rủi ro quá tải hoặc thiếu tài nguyên khi workload đột biến.

- Thiếu hệ thống giám sát chi tiết, khó phát hiện sớm các bottleneck.

Giải pháp đề xuất

Sử dụng Spot Instances:
	 Tận dụng Spot Instances để chạy hạ tầng thử nghiệm nhỏ, thay vì On-Demand 100%.
	 Với quy mô cluster 2–5 nodes, sinh viên có thể dễ dàng khởi tạo Spark Job, ETL Pipeline với chi phí thấp, hoặc thậm chí miễn phí nếu tận dụng các khoản AWS Credits dành cho sinh viên.

### Lợi ích kỳ vọng

- Tiết kiệm >50% chi phí hạ tầng demo, duy trì chi phí dưới ~40 USD/tháng, phù hợp ngân sách sinh viên.

- Minh chứng khả năng tự động scale cluster nhỏ, thay đổi số node linh hoạt theo workload.

- Tăng khả năng làm chủ kiến thức: Spot Instance, Auto Scaling Policy, CloudWatch.

- Làm PoC (Proof of Concept) để trình bày cho nhà trường hoặc mentor.

### Đầu tư & Timeline

- Chi phí hạ tầng mục tiêu: ~20–40 USD/tháng (có thể 0 nếu có AWS Educate Credits).

- Chi phí triển khai: Sinh viên tự thực hiện, không thuê ngoài.

- Thời gian thực hiện: ~4–6 tuần, chia 3 giai đoạn:

  - Thiết kế kiến trúc, chuẩn bị dataset.

  - Triển khai cluster nhỏ với Spot + Auto Scaling.

  - Chạy job test, benchmarking, viết báo cáo best practices.

### Chỉ số thành công

- Cost Saving: So với baseline On-Demand ~80–100 USD/tháng, chi phí Spot giữ ~20–40 USD/tháng → tiết kiệm 50–70%.

- Performance: Cluster demo uptime >95%.

- Scalability: Tự động scale 1–5 nodes tuỳ tải.

- Học tập: Sinh viên tự viết tài liệu vận hành, so sánh benchmark chi tiết.

## Problem Statement

1.1. Current Situation

Hệ thống cluster Big Data thử nghiệm hiện tại chạy hoàn toàn bằng On-Demand Instances. Quy mô nhỏ (~2–5 nodes) nhưng sinh viên thường để cluster chạy cố định, không tắt hoặc scale down khi không dùng, dẫn đến phát sinh chi phí không cần thiết (~80–100 USD/tháng).
 Hơn nữa, các chính sách auto scaling chưa được áp dụng, Spot Instances chưa tận dụng vì thiếu hiểu biết về cách thiết lập Spot Pools, cách xử lý gián đoạn (Spot Interruption).

1.2. Key Challenges

- Ngân sách sinh viên hạn chế.

- Khó theo dõi chi phí phát sinh nếu không quản lý tự động.

- Thiếu kinh nghiệm cấu hình Spot Instances, Auto Scaling.

- Thiếu dashboard giám sát chi tiết (CloudWatch).

1.3. Stakeholder Impact

- Sinh viên: Khó kiểm soát chi phí, dễ dùng quá quota AWS Free Tier → phát sinh phí.

- Nhà trường / mentor: Muốn thấy sinh viên có khả năng tối ưu tài nguyên cloud.

- Nhóm làm chung: Nếu làm theo nhóm, cần chia vai, chuẩn hoá quy trình để tránh lỗi cấu hình.

1.4. Business Consequences

- Chi phí cloud tăng ngoài ý muốn.

- Mất cơ hội học tập thực tế về Spot, Auto Scaling.

- Thiếu dữ liệu benchmark để minh chứng đề tài.

1.5. Market Oportunity

- Spot Instances có thể tiết kiệm đến 70–90% so với On-Demand.

- AWS Free Tier + AWS Educate hỗ trợ tín chỉ miễn phí.

- Dễ dàng mở rộng mô hình demo thành mini PoC để báo cáo hoặc thuyết trình.

# 2. Solution Architecture

## 2.1. Architecture Overview

Giải pháp tối ưu hoá EMR Cluster sẽ được triển khai theo kiến trúc linh hoạt, kết hợp Spot Instances với On-Demand Instances để cân bằng giữa chi phí và độ ổn định. Cluster sẽ được thiết kế theo mô hình multi-node, gồm:

- Master Node: Chạy On-Demand để đảm bảo tính liên tục quản lý cluster.

- Core/Task Nodes: Chạy chủ yếu bằng Spot Instances, cấu hình Auto Scaling để tăng/giảm số lượng node tuỳ theo tải thực tế.

Dữ liệu nguồn (input datasets) được lưu trữ trên Amazon S3, đầu ra (output) cũng trả về S3 hoặc Data Lake để phân tích tiếp bằng Athena hoặc các công cụ BI khác.

Mô hình tích hợp với các dịch vụ AWS khác như CloudWatch để giám sát, IAM để kiểm soát truy cập, đảm bảo tính bảo mật end-to-end.

Sơ đồ tổng quan kiến trúc:

(Vẽ sơ đồ: S3 → EMR Master Node (On-Demand) → Core/Task Nodes (Spot) → S3 Output → CloudWatch)

## 2.2. AWS Services Used

| Dịch vụ | Vai trò |
| --- | --- |
| Amazon EMR | Cluster Spark/Hadoop xử lý Big Data |
| EC2 Spot Instances | Chạy Core/Task Nodes chi phí thấp |
| EC2 On-Demand | Chạy Master Node, đảm bảo quản lý |
| S3 | Lưu trữ dữ liệu nguồn & kết quả |
| Auto Scaling Group | Tự động mở rộng/thu hẹp node |
| CloudWatch | Giám sát CPU, task pending, sự kiện reclaim |
| IAM | Quản lý truy cập, role cho EMR và EC2 |
| Athena/Glue | Tích hợp phân tích dữ liệu đầu ra |

## 2.3. Component Design

- Input Layer: Dataset tải lên S3, chia theo partition.

- Processing Layer: EMR chạy Spark job/ETL pipeline.

- Scaling Mechanism: Auto Scaling dựa trên CPU Utilization, Task Pending Metrics.

- Failover: Spot bị reclaim → fallback On-Demand Pool hoặc scale thêm node khác.

- Output Layer: Kết quả ghi về S3 bucket, tuỳ chọn trigger Athena.

## 2.4. Security Architecture

- Data Encryption: Bật encryption at rest (S3 SSE-S3/SSE-KMS) và in transit (TLS).

- Access Control: Sử dụng IAM Roles cho EMR, hạn chế permission chỉ đúng mức cần thiết.

- Cluster Permissions: Chỉ cho phép nhóm DevOps/Data Engineer truy cập key cluster config.

- Monitoring Logs: Ghi log cluster vào S3, CloudWatch Logs để trace audit trail.

## 2.5. Scalability Design

- Auto Scaling Policy:

  - Scale-out khi CPU > 70% hoặc số pending tasks > ngưỡng.

  - Scale-in khi CPU < 30% hoặc workload giảm.

- Spot Fleet Strategy: Triển khai nhiều loại Instance Type (Diversified Pool) để tránh thiếu capacity.

- On-Demand Fallback: Khi Spot bị reclaim, kích hoạt On-Demand để duy trì workload quan trọng.

- Testing: Benchmark tải peak, kiểm tra khả năng scale từ 2 → 5 nodes.

# 3. Technical Implementation

## 3.1. Implementation Phases

Pha 1: Đánh giá & Thiết kế

- Phân tích workload ETL hiện tại.

- Chọn Instance Type phù hợp.

- Tính toán chi phí Spot/On-Demand.

- Thiết kế kiến trúc & policy scaling.

Pha 2: Cài đặt & Triển khai

- Khởi tạo EMR Cluster với cấu hình mixed On-Demand + Spot.

- Thiết lập Auto Scaling Groups.

- Tạo CloudWatch Dashboard + Alarms.

- Tích hợp IAM Roles, S3 buckets.

Pha 3: Benchmark & Tinh chỉnh

- Chạy Spark jobs với dataset giả lập.

- Ghi log performance, chi phí tiêu thụ.

- Điều chỉnh threshold scale-out/in.

- Hoàn thiện best practices.

## 3.2. Technical Requirements

- Compute: 1 Master Node (On-Demand), 2–5 Core Nodes (Spot).

- Instance Types: ví dụ m5.xlarge, m5.2xlarge (có thể thử r5 nếu workload nặng RAM).

- Storage: Input/Output trên S3, EMR local storage tối thiểu 50 GB/node.

- Network: Private Subnet, VPC bảo mật, cấu hình Security Group cho EMR.

- Permissions: Tạo các IAM Role: EMR_EC2_DefaultRole, EMR_DefaultRole.

## 3.3. Development Approach

- Hạ tầng: Dùng AWS Console hoặc IaC (Infrastructure as Code) – Terraform/CloudFormation.

- Quản lý Version: Sử dụng Git/GitHub lưu scripts config cluster.

- Pipeline: Tích hợp CI/CD nếu có thể, để deploy config tự động.

- Tài liệu: Viết đầy đủ hướng dẫn khởi tạo, teardown cluster.

## 3.4. Testing Strategy

- Unit Test: Kiểm tra script deploy EMR cluster, policy scaling.

- Integration Test: Chạy Spark job end-to-end, validate dữ liệu output.

- Performance Test: Benchmark tốc độ xử lý dataset 10–50 GB.

- Interruption Test: Mô phỏng Spot bị reclaim, quan sát failover.

- Monitoring: Xem alert/metric trên CloudWatch Dashboard.

## 3.5. Deployment Plan

- Triển khai Pilot: 1–2 tuần, cluster nhỏ chạy dataset test.

- Triển khai Chính Thức: Khi test đạt KPI cost saving & uptime.

- Rollback: Giữ config On-Demand cluster dự phòng.

- Maintenance: Định kỳ review cost + policy scaling.

- Knowledge Transfer: chia sẻ cho nhóm.

4. Timeline & Milestones

## 4.1. Project Timeline

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Week 1–2 | Phân tích hiện trạng, thiết kế kiến trúc | 2 tuần |
| Week 3–4 | Triển khai cluster test, thiết lập Spot Pools, Auto Scaling Policy | 2 tuần |
| Week 5 | Benchmark, chạy Spark Job, tuning policy | 1 tuần |
| Week 6 | Hoàn thiện tài liệu vận hành, nghiệm thu PoC | 1 tuần |

## 4.2. Key Milestones

- Hoàn thành kiến trúc & thiết kế Spot strategy

- Cluster test chạy ổn định >95% uptime

- Chứng minh tiết kiệm >50% so với On-Demand

- Tài liệu runbook + Best Practices hoàn chỉnh

## 4.3. Dependencies

- Dataset test có sẵn.

- Quyền truy cập AWS Free Tier hoặc Credits.

- Đường truyền Internet ổn định.

- Tài khoản IAM đủ quyền tạo EC2, EMR.

## 4.4. Resource Allocation

- Nhân lực: 1–2 sinh viên DevOps/Data Engineer.

- Mentor: Hỗ trợ review kiến trúc & chi phí.

- Tài nguyên AWS: 1 account, giới hạn quota EC2 & S3.

# 5. Budget Estimation

## 5.1. Infrastructure Costs

### Tính toán chi phí thực tế

Giả định:

- Region: ap-southeast-1 (Singapore)

- Instance Type: m5.xlarge (4 vCPU, 16GB RAM)

- Spot Price (average): ~0.036 USD/vCPU-Hour → ~0.145 USD/hour/node
 (Nguồn: https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/)

- On-Demand Price: ~0.204 USD/hour/node
 (Nguồn: AWS Singapore On-Demand Pricing)

Cluster giả định:

- 1 Master Node: On-Demand (24/7)

- 2–5 Core Nodes: Spot (Auto Scaling)

Tính chi phí hàng tháng:

| Thành phần | Loại | Giá/H | Số giờ/tháng | Số node | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Master Node | On-Demand | 0.204 USD | ~720 | 1 | ~147 USD |
| Core Nodes | Spot | 0.145 USD | ~360 (average 50% uptime) | ~3 | ~156 USD |
| Tổng compute |  |  |  |  | ~303 USD/tháng |

## S3 Storage & Data Transfer

- Dung lượng: ~50 GB input/output.

- S3 Standard Storage Singapore: ~0.023 USD/GB.

- Tổng chi phí lưu trữ: ~1.15 USD/tháng.

- Data Transfer Out (<1TB): Miễn phí mức thấp → bỏ qua.

## CloudWatch & Monitoring

- ~5 GB Logs/tháng → 0.5 USD.

- ~1 Dashboard & 5 Custom Metrics: ~3–5 USD/tháng.

### Tổng hạ tầng (ước tính)

| Hạng mục | Chi phí/tháng |
| --- | --- |
| Compute (Spot + On-Demand) | ~303 USD |
| S3 Storage | ~1.15 USD |
| Monitoring | ~5 USD |
| Tổng chi phí | ~310 USD/tháng |

📌 Ghi chú: Có thể sử dụng AWS Free Tier, hoặc AWS Educate Credits (~100–200 USD) để giảm chi phí thực tế.

## 5.2. Development Costs

- Không thuê ngoài → 0 USD.

- Chi phí: Thời gian tự học + công sức tự làm.

## 5.3. Operational Costs

- Tương lai: Nếu mở rộng production, chi phí Cloud Support, Monitoring nâng cao, Data Transfer Out >1TB mới phát sinh (~0.09 USD/GB).

## 5.4. ROI Analysis

| So sánh | On-Demand 100% | Spot + Auto Scaling |
| --- | --- | --- |
| Compute | ~550–600 USD/tháng | ~310 USD/tháng |
| Tiết kiệm | - | ~50% |
| Lợi ích | Giảm phí, tăng kiến thức, scale dễ |  |

PoC thành công → mở rộng cho Production scale-out → tiết kiệm 1,000–5,000 USD/năm tuỳ quy mô.

# 6. Risk Assessment

## 6.1. Risk Matrix

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Spot bị reclaim | Cao | Trung bình | Cao |
| Chi phí phát sinh ngoài dự tính | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Thiếu quota EC2 | Thấp | Cao | Trung bình |
| Thiếu kỹ năng scale/rollback | Trung bình | Cao | Cao |

## 6.2. Mitigation Strategies

- Spot Reclaim: Luôn thiết lập On-Demand fallback.

- Quota: Kiểm tra quota trước khi deploy.

- Chi phí: Thiết lập budget alert trên AWS Billing.

- Thiếu kỹ năng: Viết runbook, thực hành benchmark trước.

## 6.3. Contingency Plans

- Nếu Spot fail → Auto Scaling Group spin up On-Demand.

- Nếu vượt budget → Scale down node, tạm ngưng job.

- Nếu lỗi config → Rollback cluster config gốc.

# 7. Expected Outcomes

## 7.1. Success Metrics

- Tiết kiệm tối thiểu 50% so với chạy On-Demand.

- Cluster uptime >95%.

- Job Spark ETL chạy thành công với dataset 10–50 GB.

- Alert hoạt động, metric chính xác.

## 7.2. Business Benefits

- Mô hình PoC khả thi để mở rộng quy mô doanh nghiệp.

- Sinh viên thành thạo Spot, Auto Scaling, Monitoring.

- Chuẩn hoá tài liệu chia sẻ cho nhóm.

## 7.3. Technical Improvements

- Áp dụng kỹ năng hạ tầng thực tế.

- Biết cách benchmark performance.

- Tự động scale workload — giảm thao tác thủ công.

## 7.4. Long-term Value

- Triển khai chuẩn có thể mở rộng thành Production Cluster.

- Quy trình Best Practices có thể tái sử dụng.

- Chứng minh năng lực vận hành Big Data trên AWS.

# Appendices

## A. Technical Specifications

- Instance: m5.xlarge (4 vCPU, 16GB RAM)

- Region: ap-southeast-1 (Singapore)

- Storage: S3 Standard, SSE-KMS.

## B. Cost Calculations

- Tính bảng giá từ AWS Calculator.

- Link: AWS Pricing Calculator

## C. Architecture Diagrams

- (Vẽ sơ đồ: S3 → EMR Master → Spot Core Nodes → Auto Scaling → Monitoring)

## D. References

- AWS Documentation EMR Spot: https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-managed-cluster-spot.html

- AWS Pricing Singapore: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

- AWS CloudWatch: https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html